Администрация

Горноключевского городского поселения

Кировского муниципального района

Приморского края

Постановление

кп. Горные Ключи

от «28» декабря 2015 г. № 284

**Об утверждении муниципальной адресной программы**

**«Обустройство пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении на 2016-2018 годы»**

В рамках исполнения пункта 2 поручения Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20 февраля 2015 года № Пр-287 «О принятии мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений», в соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с вводом 28 февраля 2014 года в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с целью проведения обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении до нормативных требований и исключения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Обустройство пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении на 2016-2018 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению предусмотреть в бюджете Горноключевсого городского поселения соответствующие денежные средства для выполнения расходных обязательств по программе.

3. Общему отделу администрации Горноключевского городского поселения обнародовать программу и настоящее постановление на официальном сайте Горноключевского городского поселения и опубликовать в средствах массовой информации информацию об обнародовании настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Горноключевского городского поселения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Горноключевского городского поселения М.Е.Соболева.

.

Глава администрации

Горноключевского

городского поселения Ф. И. Сальников

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Горноключевского городского поселения

от 28.12.2015 № 284

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ В**

**ГОРНОКЛЮЧЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ**

**НА 2016-2018 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной адресной программы**

**«Обустройство пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении на 2016-2018 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | муниципальная адресная программа «Обустройство пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении на 2016-2018 годы» (далее Программа) |
| **Исполнитель Программы** | подрядные организации, отобранные в результате проведения аукциона |
| **Основные разработчики Программы** | отдел архитектуры и жизнеобеспечения Администрации Горноключевского городского поселения |
| **Цель Программы** | обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах, улучшения качества организации движения пешеходов. |
| **Задачи Программы** | - реализация новых национальных стандартов обустройства пешеходных переходов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» с изм. №1, ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» с изм. №3, вступившими в силу с 28.02.2014г.) в рамках реализации пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности движения от 20.02.2015г. № Пр-287 «О принятии мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений»;  - разработка проектно-сметной документации обустройства пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении;  - создание безопасного движения пешеходов. |
| **Сроки реализации Программы** | 2016-2018 годы |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | средства местного бюджета – 338,00 тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;  - предупреждение опасного поведения на дорогах;  - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контроль за исполнением Программы** | Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы Администрации Горноключевского городского поселения, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. |
| **Целевые индикаторы Программы** | - увеличение освещенности пешеходных переходов в 2-4 раза;  - сокращение аварийных ситуаций в зоне пешеходных переходов на 10%. |

**1. Характеристика проблемы**

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель – все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях. На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения и в частности обустройство пешеходных переходов в Горноключевском городском поселении находится в неудовлетворительном состоянии.

**2. Цели и задачи Программы**

Настоящая программа разработана для достижения основной цели - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждения опасного поведения на дорогах, улучшения качества организации движения пешеходов в Горноключевском городском поселении.

Направлена на решение задачи по созданию безопасного движения пешеходов.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пешеходного перехода** | | **Расположение** | **Мероприятия,**  **количество** | **Срок** |
| **улица Юбилейная** | | | | |
| 1 | дом № 16 | | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 4 шт.  Нанесение дорожной разметки- 1 к-т | 2017  год |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | дом № 32 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 4 шт.  Нанесение дорожной разметки- 1 к-т | 2017  год |
| 3 | дом № 33 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 4 шт.  Нанесение дорожной разметки- 1 к-т | 2017  год |
| 4 | дом № 37 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 4 шт.  Нанесение дорожной разметки- 1 к-т | 2018  год |
| **улица Первомайская** | | | |
| 5 | дом № 24 | Реконструкция линии освещения- 2 шт.  Монтаж дорожных знаков- 4 шт.  Нанесение дорожной разметки- 1 к-т | 2018  год |
| 6 | дом № 14  МБОУ СОШ | Ямочный ремонт дорожного покрытия - 141 м.кв.  Реконструкция линии освещения - 2 шт.  Монтаж дорожных знаков - 20 шт.  Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.  Монтаж светофоров - 2 шт.  Нанесение дорожной разметки - 1 к-т | 2016 год |

**Итого**: Ямочный ремонт дорожного покрытия – 141 м.кв.

Реконструкция линии освещения - 12 шт.

Монтаж дорожных знаков - 40 шт.

Устройство искусственных дорожных неровностей - 2 шт.

Монтаж светофоров - 2 шт.

Нанесение дорожной разметки - 6 комплектов.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и созданию безопасных условий передвижения пешеходов, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Расчет финансовой потребности проводился по ценам на материалы и по расценкам на выполняемые работы по состоянию на 4 квартал 2015 года.

Количество объектов, заявленные к финансированию данной Программой, являются минимально необходимыми для обеспечения замены объектов с вышедшим сроком эксплуатации и не отвечающих современных требованиям к безопасности дорожного движения и его эффективной организации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| местный бюджет | тыс. руб. | 338,00 | 233,00 | 53,00 | 52,00 |

Общий объем финансирования может быть скорректирован после разработки проектно-сметной документации на установку требуемых технических средств организации дорожного движения (линии освещения, дорожные знаки, светофоры).

**5. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Заказчиком работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой, является Администрация Горноключевского городского поселения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от  от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ежегодно информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений показателей ожидаемых конечных результатов, сведения о соответствии фактических затрат на реализацию Программы плановому финансированию, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных заслушивает глава Администрация Горноключевского городского поселения.

**6. Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта Программы**

В результате реализации Программы ожидается:

- повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;

- предупреждение опасного поведения на дорогах, совершенствование организации транспортного и пешеходного движения;

- увеличение освещенности пешеходных переходов в 2-4 раза;

- сокращение аварийных ситуаций в зоне пешеходных переходов на 10% в Горноключевском городском поселении.

**7. Система мониторинга и контроля**

Программа будет реализована в 2016-2018 годах. Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы являются:

**-** увеличение освещенности пешеходных переходов в 2-4 раза;

- сокращение аварийных ситуаций в зоне пешеходных переходов на 10%.

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы Администрации Горноключевского городского поселения, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансово-экономический отдел Администрации Горноключевского городского поселения.